وزارة الدولة لشئون البيئة

ادارة الاعلام

مجهودات شركة ابو زعبل للاسمدة

في توفيق أوضاعها البيئية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي

مجهودات شركة ابو زعبل للاسمدة في توفيق أوضاعها البيئية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي

- تعد شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من الشركات الرائدة في مصر في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، حيث تعد الشركة الوحيدة في مصر المنتجة لحمض الفوسفوريك وسماد السوبر فوسفات الثلاثي.

- واجهت شركة ابو زعبل مجموعة من المشكلات البيئية منذ الثمانينات والتي ظهرت بوضوح مع صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، حيث لم يكن هناك معايير بيئية او قوانين منظمة عند انشاء هذه المصانع، فكانت آخر وحدة انتاجية تم انشاؤها قبل الخصخصه عام 1984 (أى قبل صدور قانون البيئة المصري بعشرة اعوام).

- في اطار برنامج الدولة للخصخصة تم تحويل الشركة من شركة تابعه لقطاع الاعمال طبقا لقانون 2003 الي شركة مساهمة طبقا للقانون 109 وذلك في يوليو2004، وعليه قامت الشركة في اغسطس 2004  بالاستعانة بالمعمل المركزى لجامعة عين شمس لعمل القياسات البيئية اللازمة لتحديد الموقف البيئى الحقيقى لمصانع الشركة كخطوة اساسية فى اعداد خطة توفيق الاوضاع البيئية.

- اوضحت نتائج هذه القياسات الحالة البيئية للمصانع التابعة للشركة خاصة الانبعاثات الترابية والغازية و التى كانت اكثر من حدود القانون فى عديد من المواقع الانتاجية، وتقدمت  الشركة باستمارة المشاركة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية فى يناير 2007 من خلال وزارة الدولة لشئون البيئة لتمويل مشروعات الحد من انبعاثات الاتربة والانبعاثات الغازية بالبيئة المحيطة بالمصنع وبيئة العمل. وتم تعيين خبير فنى لاعداد دراسة المراجعة البيئية للشركة ولتحديد المشروعات المقترح تمويلها.

بلغ اجمالى المشروعات البيئية بالشركة 17 مشروع باجمالى تمويل 22 مليون دولار، وذلك من خلال تنفيذ خطة توفيق الاوضاع البيئية للشركة والتى تم دراستها مع الوزارة ومن المقرر أن أن تنتهي فى منتصف 2010 .

قام جهاز شئون البيئة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بتمويل عدد 10 مشروعات باجمالى 15 مليون دولار، وقامت الشركة بتمويل باقى المشروعات ذاتياً مقسمة على النحو التالى:

- المشروعات البيئية التى تم تمويلها من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بتكلفة إجمالية 15 مليون دولار:

إعادة تأهيل مصنع  حمض الفسفوريك, برج تبريد, إعادة تأهيل طواحين لوبلكو, سيور ناقلة وميزان, أعادة تأهيل نظام إزالة الاتربة ونظام التشغيل الخاص بطواحيين لوبلكو, تركيب مبادل حرارى,سيور ناقلة لخام الفوسفات,طلمبات جديدة, استبدال عدد 5 طواحيين برادلى بطحونتين يعملان بتكنولجيا أنظف, اعادة  تأهيل طواحيين نيومان.

وجاري العمل في هذه المشروعات ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2010.

- قامت الشركة بتمويل مشروعات بيئية من خلال الموارد الذاتية للشركة  بتكلفة إجمالية 7 مليون دولا فى نقاط مختلفة من المصنع

ويتمثل العائد البيئى للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال خطة توفيق الأوضاع في  تقليل إنبعاثات فلوريد الهيدروجين وتقليل إنبعاثات الأترية الكلية.