تقرير حول

الوضع الحالى ورؤية وجهود الوزارة

لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات

وتنفيذ حملة وطن نظيف

فى إطار برنامج المائة يوم

للسيد رئيس الجمهورية وما بعدها

أولا: تقــــــــــديم

نظرا لأن الوضع الحالى يشير إلى الحاجة الماسة والعاجلة لتحسين مستوي النظافة العامة وذلك نظراً لوجود كميات كبيرة متراكمة من المخلفات ناتجة عن عدم كفاءة وكفاية النظم الحالية للمخلفات، فقد تم البدء فى الأسبوع الأخير من ديسمبر 2011 التحضير لتنفيذ المبادرة العاجلة لتحسين مستوي النظافة العامة بدءاً من يناير 2012 وذلك من خلال التنسيق مع السادة المحافظين والإدارات المتخصصة بالوزارة والمحافظات، حيث تم الإتفاق على تنفيذ البرامج التالية:

- رفع التراكمات من الموقع التى يمكن إعادة إستخدامها للصالح العام ولخدمة المواطنين ومنع تراكم المخلفات بها مرة أخرى على أن تشمل أنشطة إعادة الإستخدام وتحويلها إلى حدائق إنتظار للسيارات أو أسواق تجارية للشباب بإنشاءات خفيفه.

- تقديم دعم عاجل للمحافظات بالسيارات والمعدات لرفع كفاءة هيئات وإدارات النظافة فى التعامل مع المتولد اليومى للمخلفات على أن يتم دراسة إحتياجات الدعم الدائم وسبل توفير التمويل المطلوب لاحقا وضمن خطة شامله تغطى كافة المحافظات.

- تأجير معدات للعمل بالتوازى مع هيئات وإدارات النظافة وتحت الإشراف المباشر للمحافظات.

- تنفيذ مجموعة من البرامج للتوعية وذلك بتوجيه رسائل وتنويهات إعلامية ومن خلال التنسيق مع المنشآت التجارية الكبرى وشركات الإتصالات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على المشاركة فى تحسين مستوى النظافة.

- تنشيط دور إدارات خدمة المواطنين ووضع آليات للتنسيق الدائم مع الأجهزة المختصة بإدارة المخلفات والإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

- تنفيذ حملات ميدانية للنظافة العامة والتشجير والتوعية بمشاركة الجمعيات الأهلية والشباب والإدارات المختصة بالوزارة.

ثانياً: جهود الوزارة لتحسين مستوي النظافة العامة

- المبادرة العاجلة 2012

1.1. الإجراءات التحضيرية لتنفيذ المبادرة:

في يناير 2012 تم البدء فى تنفيذ المبادرة من خلال الأعمال التالية:

- المعاينات الميدانية مشتركة من المتخصصين بالوزارة والمحافظات لعمل الآتى:

- معاينة مواقع التراكمات ذات التأثير السلبى والمباشر على المواطنين.

- تحديد المواقع التى يتم العمل بها مع تقدير حجم التراكمات.

- الإتفاق على أنشطة إعادة الإستخدام طبقا لطبيعة المواقع واحتياجات السكان بالبيئة المحيطة.

- الإتفاق على خطة العمل والجهات المنفذة والتكلفة المالية للتنفيذ.

- التنسيقات:

- تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين برئاسة السيد الأستاذ الدكتور الوزير وبمشاركة فريق العمل المتخصص والمكلف بالتحضير والتنفيذ للمبادرة.

- المتابعة الميدانية لبدء الأعمال التنفيذية:

قام السيد الأستاذ الدكتور بتفقد مواقع العمل وكذلك إستلام وتسليم المعدات والسيارات، وذلك اعتباراً من يناير 2012، حيث تضمن ذلك:

- تسليم المعدات المؤجرة لمحافظة الجيزة.

- إستلام المعدات والسيارات الجديدة من الهيئة العربية للتصنيع.

- أعمال رفع التراكمات وتأهيل وإعادة استخدام موقع البساتين.

- أعمال رفع التراكمات وتأهيل وإعادة استخدام موقع الزاوية.

- أعمال رفع التراكمات وتأهيل موقع سور مجري العيون.

- إعادة تأهيل وصيانة حديقة مستشفي سرطان الاطفال.

- تسليم معدات لمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

- متابعة العمل في الشوارع المختارة بالمحافظات ضمن برنامج 100 يوم للسيد الرئيس.

- متابعة تنفيذ حملة وطن نظيف (27، 28 يوليو 2012).

- متابعة أعمال محطة مياه معالجة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة العلاقي بأسوان.

2.1.الإجراءات التنفيذية للمبادرة العاجلة:

تنفيذ المبادرة يشمل عدد من الأنشطة قيما يلي بيانها:

- دعم محافظات إقليم القاهرة الكبرى بمعدات وسيارات جديدة ورفع كفاءة المعدات الحالية:

طبقاً للبرامج والأنشطة المتفق علي تنفيذها من خلال تلك المبادرة فقد تم تم شراء 54 معده وسيارة بمبلغ 21,745 مليون جنيه لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وموزعه علي النحو التالي:

| المحافظة | عدد المعدات |  | التكلفة المالية (مليون جنيه) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| القاهرة | 34 |  | 14.865 |  |
| الجيزة | 13 | 4.845 مليون جنيه |  |  |
| القليوبية | 7 |  | 2,035 |  |

- دعم محافظات اقليم القاهرة الكبرى بمعدات مؤجرة:

تم تأجير معدات لمساعدة محافظات الجيزة والقليوبية لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وذلك على النحو التالى:

| المحافظة | عدد ايام العمل | سيارة حمولة 20 م3 | سيارة حمولة 12 م3 | سيارة حمولة 5 م3 | لودر | إجمالى التكلفة المالية (ألف جنيه) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجيزة | 6 | - | 30 | 20 | 6 | 575 |
| القليوبية | 14 | 3 | - | - | - | 130 |
| الاجمالى | 20 | 3 | 30 | 20 | 6 | 705 |

- دعم باقي المحافظات بمعدات وسيارات جديدة:

تم دعم باقى المحافظات بمعدات وسيارات جديدة ومكابس ولوادر وجرارات بإجمالى 330 معدة بتكلفة إجمالية 119,016,560 جنيه

- رفع التراكمات :

تم رفع 245 ألف متر مكعب من المخلفات المتراكمة بمحافظات القاهرة ( البساتين-الزاوية الحمرا- سور مجرى العيون) والجيزة (المريوطية) والمنوفية (بركة السبع) بتكلفة 4.7 مليون جنيه .

3.2. تنفيذ مشروعات لإعادة الاستخدام:

البيان التالي يوضح أهم المشروعات التي  تم ويجري حالياً

| المشروع | المكونات الرئيسية للمشروع | الموقف التنفيذي | التكلفة المالية (مليون جنيه) |
| --- | --- | --- | --- |
| السوق التجاري بمنطقتي الزاوية والبساتين | أرضيات إنترلوك – مسطحات خضراء – منافذ بيع – شبكة كهرباء – أعمدة إنارة – برجولات – مركز خدمات بيئية – منطقة ترفيهية للاطفال | تم | 3.5 |
| سوق تجاري بالزاوية مرحلة ثانية |  | لم يتم إستلام الموقع | 1.37 |
| تطوير مسار سور مجري العيون | سياج معدني بطول 2.5 كم - أرضيات إنترلوك – رفع تراكمات – بردورات خرسانية | تم | 3.41 |
| رفع كفاءة وتطوير حديقة مستشفي السرطان للاطفال (57357) | مسطحات خضراء – لعب أطفال – برجولات – شبكات ري - إنارة داخلية – رفع كفاءة الأسوار – مجمع دورات مياه – مركز خدمات بيئية | تم | 1.46 |
| تطوير ميدان شركة بيع المصنوعات بمدينة جرجا - سوهاج | إنشاء نافورة ستديرة قطر 7م شاملة أعمال الري والإنارة وتنسيق الموقع | تحت التنفيذ | 0.255 |
| تطوير حديقة بنجع المعنا بمدينة قنا | أعمال ممرات إنترلوك ومنطقة ترفيهية للاطفال ورفع كفاءة دورات المياه وعدد 2 غرفه إدارية | تحت التنفيذ | 0.156 |
| رفع كفاءة مركز الوعي البيئي والحديقة الملحقة به بعزبة الوالدة (حلوان) | مسطحات خضراء وشبكات ري وإنارة ورفع كفاءة المباني الإدارية والأسوار | تحت التنفيذ | 0.511 |
| رفع كفاءة وتطوير منطقتي الرسوة وسوق تجاري بمنطقة الحرية (محافظة بورسعيد) | مدخل الرسوة: إنشاء حديقة وشبكات الري والإنارة والممرات الداخلية منطقة الحرية: سوق تجاري بمنافذ بيع ومناطق ترفيهية والأسوار والشبكات الداخلية. | تحت التنفيذ | 5.77 |
| الاجمالي |  |  | 16.432 |

- إنشاء محطات مناولة بمحافظات القاهرة والجيزة :

جارى العمل على انشاء 3 محطات مناولة تعمل كمحطات نقل وسيطة لتجميع المخلفات المتولدة يوميا من محافظات القاهرة والجيزة وكبسها ونقلها فى سيارات ذات حمولات كبيرة إلى مواقع التخلص النهائى بالمدافن الصحية بالقاهرة والجيزة بإجمالى تكلفة مالية بلغت 18,5 مليون جنيه .

- القرى الأكثر فقرا

تم الإنتهاء من إنشاء 9 مواقع للدفن المحكوم للمخلفات بتكلفة إجمالية 13,5 مليون جنيه وخلال شهر فبراير 2012 تم الإنتهاء من تسليم تلك المواقع .

- الأنشطة الإعلامية:

- تم إعداد رسائل وتنويهات إعلامية.

- جارى الإنتهاء من إعداد فيلم للتوعية البيئية.

- جاري الإنتهاء من الإعداد لعقد مؤتمر بحضور ممثلو المنشآت التجارية والخدمية الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية والخبراء والإعلامين للإتفاق على خطة عمل تنفيذية تراعها وتنفذها تلك المؤسسات تتضمن تنفيذ أنظمة لفرز المخلفات من المنبع وبث رسائل إعلامية على شاشات العرض وعقد ندوات ومنتديات لتحفيز المجتمع على فرز المخلفات والمشاركة فى تحسين مستوى النظافة العامة

- جهود الوزارة لتنفيذ خطة الـ 100 يوم للسيد الرئيس لتحسين مستوي النظافة العامة

لقد حددت الوزارة مجموعه من الأنشطة الخاصة بذلك تضمنت

- تجديد الشوارع الرئيسية بمحافظة القاهرة المخطط رفع التراكمات منها فقط وهي كالتالي:

| م | الحى | اسم الشارع | المواصفات | كمية التراكمات المنفذة فعليا (متر مكعب) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الزاوية | شارع مجمع المصانع | 1.5 كم/ اتجاهين | 7973 |
| 2 | دار السلام | ش أحمد زكى /الفيوم | 3 كم/ اتجاهين | 3010 |
| 3 | الشرابية | ش الشركات | 3 كم/ اتجاه واحد | 3877 |
| 4 | دار السلام | ش مصر حلوان الزراعى | 3 كم/ اتجاهين | 3279 |
| 5 | الزاوية/ الساحل | ش ترعة الاسماعيلية | 5.5 كم/ اتجاهين | 3387 |
| 6 | الحدائق | ش بورسعيد | 4.5 كم/ اتجاهين | 3770 |
| 7 | المرج | ش مؤسسة الزكاة | 4 كم/ اتجاه واحد | 2387 |
| 8 | المرج | ش الصرف الصحي | 2 كم/ اتجاهين | 12585 |
| 9 | المرج | ش محمد نجيب | 1 كم/ اتجاهين | 10048 |
| 10 | النزهه | ش طه حسين |  | 4461 |
| 11 | النزهه | ش ايديال |  |  |
| 12 | النزهه | ش شركات البترول |  | 713 |
| الاجمالـــــــى العـــــــــام |  |  |  | 55490 |

نقطة ثابتة تعمل كمحطة مناولة يتم رفع الوارد اليها يومى 26/27 يوليو

- تحديد الشوارع الرئيسية بمحافظة القاهرة المخطط تنفيذ أنشطة لإعادة التأهيل والتشجير والتجميل وهي:

- رفع كفاءة الأرصفة وتغيير ما يلزم

- رفع كفاءة البلدورات وتغيير ما يلزم ودهانها

- أعمال التشجير طبقا للمساحات المتوفرة بالأرصفة

- توفير عمال نظافة عامة بالمعدات والأدوات اللازمة لكنس وتجديد الشوارع يدويا

- الغسيل الآلى للشوارع والأرصفة

| م | الحى | اسم الشارع |
| --- | --- | --- |
| 1 | الزاوية | شارع مجمع المصانع |
| 2 | الشرابية | شارع الشركات |
| 3 | الزاوية الحمراء | شارع ترعة الاسماعيلية |
| 4 | الحدائق | شارع بورسعيد |

- تحديد الشوارع الرئيسية بمحافظة الجيزة المخطط رفع التراكمات منها فقط وبيانها كالتالي

| م | الحى | اسم الشارع | المواصفات | كمية التراكمات المنفذة فعليا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بولاق الدكرور | شارع ترعة الزمر | 1.2 كم/ اتجاه واحد | 2300 |
| 2 | العمرانية | شارع ترعة الزمر | 1.6 كم/ اتجاهين | 3041 |
| 3 | حى شمال | شارع المطار | 2 كم/ اتجاهين | 9027 |
| 4 | حى العمرانية/الهرم | شارع ترعة المريوطية | 4 كم/ اتجاهين | 40239 |
| الاجمالى |  |  |  | 55783 |

- تحديد الشوارع الرئيسية بمحافظة الجيزة المخطط تنفيذ أنشطة لإعادة والتأهيل والتشجير وهي:

- رفع كفاءة الأرصفة وتغيير ما يلزم

- رفع كفاءة البلدورات وتغيير ما يلزم ودهانها

- أعمال التشجير طبقا للمساحات المتوفرة بالأرصفة

- توفير عمال نظافة عامة بالمعدات والأدوات اللازمة لكنس وتجديد الشوارع يدويا

- الغسيل الآلى للشوارع والأرصفة.

| م | الحى | اسم الشارع |
| --- | --- | --- |
| 1 | بولاق الدكرور | شارع ترعة الزمر |
| 2 | العمرانية | شارع ترعة الزمر |
| 3 | حى شمال | شارع المطار |
| 4 | حى العمرانية/الهرم | شارع ترعة المريوطية |

- يضاف إلى كمية المخلفات الى تم حصرها من 20-30 ألف م3 حيث أن العمل مازال مستمر فى بعض المواقع

- بيان التكلفة المالية التقديرية لإجمالى المشروع 10.869.500  جنيها ( فقط عشرة ملايين وثمانمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة جنيها لا غير)

- الأنشطة والنتائج التى تمت فى إطار تنفيذ حملة وطن نظيف (27-28 يوليو 2012):

- التقديم:

فى إطار تنفيذ البادرة العاجلة لتحسين مستوى النظافة العامة التى تنفذها وزارة الدولة لشئون البيئة بداية من يناير 2012 ، وفى إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية (100 يوم)، وفى إطار حملة وطن نظيف التى يرعاها رئيس الجمهورية والتى بدأت فاعلياتها  يومى 27-28 يوليو 2012 فقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الأنشطة فى مجالات متعددة مثل (نظافة – رفع تراكمات – تشجير) وذلك بمشاركة إدارات (التوعية الثقافية وحدة الشباب – الإدارة العامة للجمعيات الأهلية - التشجير  بالوزارة ، وأيضاً التنسيق مع إتحاد الجمعيات ألأهلية).

- الأنشطة التى تم تنفيذها

- النظافة العامة

- رفع التراكمات

- التشجير

- النطاق الجغرافى للعمل:

| المحافظة | مناطق العمل |  |
| --- | --- | --- |
|  | عدد الشوارع | المواقع |
| القاهرة | 4 شوارع | عدد الشوارع: - المرج- ش محمد نجيب - الشركات – الشرابية - ترعة الإسماعيلية من الجانبين - مجمع المصانع – الزاوية |
| الجيزة | 4 شوارع | عدد الشوارع : - ترعة الزمر من بولاق - ترعة الزمر من العمرانية - شارع المطار – إمبابة - شارع المريوطية |

4- الجولات التفقدية لوزير الدولة لشئون البيئة فى المحافظات لمتابعة أعمال النظافة العامة فى إطار حملة وطن نظيف:

- زيارة مفاجئة لمحافظات الصعيد يرافقه د. مصطفى السيد محافظ أسوان  لمتابعة أهم ما تم انجازه من أعمال نظافة ورفع تراكمات بالمدينة من خلال المعدات لرفع كميات تقدر بحوالى 25 الف متر مكعب من التراكمات داخل مراكز ومدن المحافظة .

- تفقد د. مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشون البيئة يرافقه السفير عزت سعد محافظ الأقصر المعدات الخاصة بمشروع القرى الأكثر فقرا حيث تم خلال الزيارة إستعراض المعدات الموجودة وتقدر بحوالى 23 معدة ما بين لوادر و5 سيارات طن قلاب وجرارات زراعية حيث تبين انها تعمل بكفاءة عالية .

- وزير البيئة يبحث مع محافظ قنا أهم سبل الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة لمحافظة قنا من معدات نظافة وجرارات ولوادر وسيارات قلاب وغيرها، كما تم استعراض ما تم دعمه للمحافظة من خلال مشروع القرى الأكثر فقرا بعدد 86 معدة من لوادر وجرارات وسيارات قلاب بتكلفة تقدر بحوالى 24 مليون جنيه لبحث مدى المتابعة والصلاحية لكفاءة هذه المعدات.

- وزير البيئة فى زيارة لمحافظة الاسكندرية للوقوف على اهم انجازات الحملة، حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة و محافظة الاسكندرية بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة لدعم رفع تراكمات مخلفات الهدم و البناء بمحافظة الاسكندرية بكميات تقدر بحوالى 200الف متر وبدعم مادى للمحافظة من وزارة البيئة يقدر بحوالى 2.5 مليون جنيه وبمعدات نظافة لرفع كفاءة الجمع والنقل تقدر بحوالى 12 مليون جنيه.

- بدء رفع تراكمات الطريق الدائرى حول القاهرة بدءاً من الجزء الجنوبى الغربى بالجيزة و يستمر العمل بها لمدة اسبوع و ينتظر ان يتم رفع كمية تقدر بحوالى 30 الف متر من مخلفات الهدم و البناء من المنطقة كما يتم خلال اليوم بدء العمل فى رفع التراكمات مخلفات البناء واالهدم بمدخل القاهرة و القليوبية بشارع احمد حلمى و ترعة الاسماعيلية بكمية تقدر بحوالى 15 الف متر مكعب

- وزير البيئة فى جولة تفقدية مفاجئة لمحافظة سوهاج ، لمتابعة أهم ما تم انجازه من أعمال نظافة ورفع تراكمات بالمحافظة وتشغيل المعدات الخاصة بالقرى الأكثر فقرا بمركز مراغة بمحافظة سوهاج والتى تقدر بـ49 سيارة 5 طن قلاب، و4 لودر كبير، 57 جرار، كما تم دعم المحافظة بمبلغ مليون جنيه لتشغيل هذه المعدات. وخلال الجولة تم معاينة مصنع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى بمدينة سوهاج، حيث أصدر الوزير توجيهاته برفع كفاءة المصنع بتكلفة تقدر بـ 600 ألف جنيه.

- وزير البيئة فى جولة تفقدية مفاجئة لمحافظة أسيوط لمتابعة تشغيل معدات النظاقة بالقرى الأكثر فقرا بمركز أبو تيج بأسيوط والتى تقدر بحوالى 24 سيارة 5 طن قلاب، و29 جرارا بمقطورة، و5 لودر كبير، لاستخدامها فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بالمدن، حيث تم دعم المحافظة بمبلغ نصف مليون جنيه خلال الحملة كما وافق الوزير خلال الزيارة على اقامة خط فرز ثانى بموقع ساحل سليم بابو تيج . 
كما أصدر الوزير توجيهاته بنقل مصنع القوصية نظرا لعدم توافقة بيئيا على ان تقدم الوزارة دعما يقدر بحوالى 3.5 مليون جنيه نظير عمليتى النقل و اقامة مصنع جديد متوافق بيئيا وذلك بعد تقديم دراسة تقييم الاثر البيئى و موافقة الوزارة عليها بالاضافة الى رفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى بالمحافظة بمبلغ 450 ألف جنيه .

5-التطوير المؤسسى وإنشاء جهاز شئون المخلفات:

تمشيا مع التحديات المؤسسية والتشريعية والتحويلية والفنية التى تواجة إدارة المخلفات فى مصر فقد تم الإعداد لتنفيذ برنامج قومى من خلال إنشاء كيان مؤسسى وطنى مسئول عن إدارة شئون المخلفات  سوف يتبعه كيانات أخرى بالأفرع الاقليمية للوزارة والمحافظات وسوف يكون جهاز شئون المخلفات بمعاونة الأجهزة الفرعية المختصة مسئولا عن تنفيذ الاعمال التالية :

- صياغة السياسات القومية بما فى ذلك الأهداف العامة والأهداف المحددة.

- التنسيق المشترك لصياغة الإستراتيجيات والأدلة الإرشادية.

- إعداد مسودة القوانين والعرض لأخذ موافقات الجهات التشريعية.

- إعداد ونشر الخطوط الإرشادية وإعداد المعايير الفنية .

- إعداد قواعد بيانات ومعلومات (على المستوى المركزى والمحافظات ).

- إدارة البحوث والتطوير المستمر لبرامج وأنشطة إدارة المخلفات.

- تنفيذ برامج لتغيير السلوك والتواصل مع المواطنيين.

- تخطيط المشروعات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة (المحافظات ).

- يعتبر الكيان القومى هو النقطة المحورية لإدارة المشروعات الاستثمارية فى هذا المجال . وكذلك تقييم المقترحات الخاصة بالمشروعات ورصد تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع المحافظات .

- تسهيل تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الجهات المعنية .

- تحديد وإعداد تقارير عن مؤشرات الأداء والمستهدفات المخطط تحقيقها.

ثالثاً: الدروس العامة المستفادة من البرامج التي تنفذها الوزارة

- النظم المعمول بها حالياً لإدارة المخلفات لا تتوافق مع حجم المتولد اليومي.

- التمويل المخصص من موازنة الدولة لدعم قطاع المخلفات بجانب ما يتم تحصيله من رسوم للخدمات لا يفي بتحقيق مستوي النظافة المأمول.

- تغيير السلوك العام للمواطنين بصورة إيجابية والمشاركة بفرز المخلفات من المنبع والتخلص من المخلفات في المكان والمواعيد المقررة يمثل أهمية بالغة وله مردود إقتصادي كبير.

- مخلفات الهدم والبناء تحتاج إلي آليات ونظم غير تقليدية مثل التخلص الآمن وتجريم المخالفين.

- الهيئات والإدارات المختصة بأجهزة الإدارة المحلية تحتاج إلي تطوير وتحفيز وبناء قدرات ودعم بالمعدات والأدوات الكافية طبقاً لحجم المخلفات المتولدة بكل منطقة عمل.

- إستمرار الوضع الحالي لمستوي النظافة سوف يؤثر سلبياً علي الاستثمارات والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية.

- تنفيذ المبادرة العاجلة وحملة وطن نظيف أدت إلي تحفيز قطاعات وفئات كثيرة من المجتمع للمشاركة بفاعلية في تحسين مستوي النظافة العامة.

- إعادة استخدام المواقع التي تم رفع التراكمات منها وتأهيلها أدي إلي تحقيق العديد من الايجابيات من الناحية الصحية والبيئية وكذلك توفير فرص للعمل والخدمات.

- اهمية تنفيذ إجراءات تضمن إستدامة الأنشطة المنفذة.

كما تشير الدروس المستفادة من حملة وطن نظيف (27، 28 يوليو 2012):

- مشاركة المجتمع المدنى ضرورية وهامة فى تحسين مستوى النظافة العامة.

- ضرورة دعم وتنشيط دور إتحاد الكشافة للمساهمة فى كافة أنشطة الوزارة.

- التنظيم مثل هذه الحملات يحتاج وقت كافى قبل البدء فى التنفيذ لتخطيط وتنسيق الجهود.

- توقيتات العمل فى العطلات الأسبوعية وفى درجة حرارة عالية يحتاج إعادة النظر حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة.

- ضرورة عقد لقاء مجمع لكافة الأطراف المشاركة قبل البدء فى التنفيذ.

- أن يتم إعداد خطط عمل مسبقة لكل منطقة عمل لتحديد نوع الأنشطة والإحتياجات اللازمة من الأدوات وغيرها.

- أن يتم تحديد مدير موقع يكون مسئول مسئولية تامة بتنفيذ الأعمال وتقديم تقرير بالإنجازات.

رابعاً: التوصيات

- التطوير المؤسسي لهيئات وإدارات النظافة الحالية مع تنفيذ برامج للدعم الفني وبناء القدرات.

- دعم هيئات وإدارات النظافة بمعدات جديدة مع صيانة المعدات المتاحة لرفع كفاءة الأداء وبما يضمن عدم تراكم المخلفات داخل المناطق السكنية.

- إعداد وتنفيذ مخططات للإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لخطة زمنية محددة لكافة المحافظات تتفق مع كمية المخلفات اليومية المتولدة وأنسب السبل لإدارتها علي أسس اقتصادية وبيئية سليمة.

- تنفيذ مشروعات لفرز المخلفات من المنبع مع تقديم حوافز لأفضل الممارسات في إطار برنامج متكامل مع نص تشريعي يجرم في حالة عدم تنفيذ ذلك.

- تقديم الدعم المتاح وكافة التسهيلات الممكنة للعاملين في هذا المجال مع تقنين أوضاعهم وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع بصفة دائمة بما فيها إنشاء مناطق صناعية متخصة لأنشطة إعادة التدوير في المواقع الجديدة المختارة في الظهير الصحراوي حول إقليم القاهرة الكبري.

- تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بمنع الفرز العشوائي ومنع حرق المخلفات.

- دعم أنشطة تدوير المخلفات لتحقيق أكبر عائد اقتصادي يدعم ويساهم في تحقيق الاستدامة المالية لقطاع إدارة المخلفات.

- توفير مخصصات مالية كافية لدعم عقود خدمات النظافة وبما يتفق مع مستوي النظافة المطلوب.

- إحكام عمليات الرقابة والرصد علي أداء كافة الجهات العاملة في هذا المجال.

- تنفيذ برامج للتوعية وتغيير سلوك المواطنين.

- الإسراع في تنفيذ مشروعات لتح-ويل المخلفات إلي طاقة خاصة في منطقة الدلتا والقاهرة الكبري وافسكندرية.

- إنشاء الجهاز الوطني الجديد لشئون المخلفات مع تحديد الأدوار والمسئوليات علي المستويات المختلفة والعمل في إطار من اللامركزية.

- إعداد وتنفيذ مخططات للإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لخطة زمنية محددة لكافة المحافظات تتفق مع كمية المخلفات اليومية المتولدة وانسب السبل لإدارتها علي أسس اقتصادية وبيئية سليمة.